|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к Извещению о проведении запроса |
|  | котировок цен |

### Договор № ____

на выполнение работ по замене аккумуляторных батарей         источника бесперебойного питания

г. Москва                                                                       «___» _________ 2013г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сычева Е.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключается в соответствии с Планом-графиком размещения заказов для нужд ГМЦ Росстата на 2013 год и решением Единой комиссии по размещению заказов на основании  проведенного   запроса котировок цен  (Протокол № ____ от  «__» _________ 2013г.).

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный период выполнить работы по замене аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания в здании ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

2.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также с учетом действующих СНиП, ГОСТ, Правил пожарной безопасности, Правил техники безопасности при работе на электроустановках, МПБЭЭ, ПУЭ и другой нормативной документации, правил привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами г.Москвы, Правил внутреннего трудового распорядка ГМЦ Росстата.

2.3. Подрядчику запрещается использование сведений, представленных Заказчиком,  для любых других целей, не относящихся к настоящему Договору.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по Договору в соответствии с заявкой по итогам запроса котировок цен составляет ______(__________) руб., включая НДС (18%), что составляет _____(________) руб.

Цена настоящего Договора включает все расходы Подрядчика на выполнение работ, в том числе  затраты на поставку аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания и расходных материалов с учетом  стоимости упаковки и доставки, инвентарь для проведения работ,  погрузочно-разгрузочные работы, доставку работников к месту проведения работ,  обеспечение гарантии качества аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, вывоз мусора  и  иные затраты, издержки и расходы Подрядчика,  а также все налоги, сборы, таможенные пошлины, расходы по таможенному оформлению, страхованию и другие обязательные платежи, подлежащие оплате.

3.2 Цена выполненных работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3.3. Оплата осуществляется безналичным платежом на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 100% стоимости материалов, указанной в Локальной смете (Приложение № 2 к настоящему Договору);.

- окончательный платеж - в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Расчет по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских дней на основании согласованного Сторонами  Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении  работ  Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах (по одному для каждой Стороны Договора).

4.2. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания с установленными сроками доработки, которые согласовываются с Подрядчиком.

4.3. После получения подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику Счет, на основании которого производится оплата работ (окончательный платеж) в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, и предоставляет Счет-фактуру.

4.4. Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Стороны обязаны в трехдневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Качественно выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой  (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору соответственно) и передать Заказчику  результаты  в  предусмотренный Договором срок.

5.1.2. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранять допущенные по его вине  недостатки, которые могут повлечь отступления от Технического задания, Локальной сметы и условий настоящего  Договора.

5.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.

5.1.4. Представлять Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему Договору, и создавать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Договору.

5.1.5. Нести ответственность за соблюдение своими работниками правил по охране труда и технике безопасности, требований пожарной и электробезопасности при проведении работ, соблюдать требования внутреннего распорядка на территории Заказчика.

5.1.6. Возместить ущерб, связанный с порчей или утратой имущества Заказчика во время проведения работ.

5.1.7. После окончания работ вывести за пределы мест производства работ принадлежащие Подрядчику оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь и мусор.

5.2. Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации только после согласования с Заказчиком, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Предоставлять Подрядчику  условия (при необходимости помещение для хранения оборудования и инструментов) для производства работ по настоящему Договору и обеспечить готовность объекта для выполнения работ, предусмотренных в п.2.1 настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение установленного по настоящему Договору срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) стоимости работ за каждый день просрочки.

6.3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.5. Сторона, которая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы выявила невозможность выполнения своих обязательств по Договору, обязана в течение 5 (Пяти) дней письменно известить другую Сторону, после чего Стороны принимают решение о целесообразности продолжения Договора.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику:

7.1.1. Аккумуляторные батареи источника бесперебойного питания являются новыми.

7.1.2. Поставляемые аккумуляторные батареи источника бесперебойного питания изготовлены и испытаны в полном соответствии с описанием, технической спецификацией и условиями настоящего Договора.

7.1.3. Комплектность поставляемых аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания и переданной технической документации соответствует требованиям настоящего Договора.

7.1.4. Гарантийный  срок  эксплуатации аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, согласно гарантийных сроков Заводов-изготовителей, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев. В случае задержки сроков ввода в эксплуатацию по вине Подрядчика, вышеназванные гарантийные сроки соответственно продлеваются на весь период задержки.

7.1.5. Если в период гарантийного срока эксплуатации произойдет выход аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания из строя, в том числе отказ в работе, поломка, обнаружатся недостатки или дефекты и т.п., то Подрядчик  (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан восстановить работоспособность аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7.1.6. Все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий или заменой аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания, включая транспортные расходы с погрузо-разгрузочными работами, расходы на командирование специалистов Подрядчика на объект, будут осуществляться Подрядчиком за свой счёт.

7.1.7. Если Подрядчик по требованию Заказчика не приступает к устранению обнаруженных несоответствий в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления или во взаимосогласованные сроки, то Заказчик имеет право устранить эти несоответствия за счёт Подрядчика без потери своих прав по гарантиям.

7.1.8. В случае невозможности устранения несоответствий силами Заказчика, о чём он должен своевременно письменно проинформировать Подрядчика и отсутствии каких-либо действий по устранению обнаруженных несоответствий со стороны Подрядчика в течение 20 (Двадцати) календарных дней Подрядчик оплатит Заказчику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) стоимости несоответствующих аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания за каждый день нарушения обязательств.

7.1.9. Во всех случаях выявления несоответствия (номенклатуре, комплектности, качеству) поставленных  аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания, а также несоответствия их количества отгрузочным документам, должен быть составлен и подписан Акт о несоответствии, который будет являться юридическим основанием для  устранения  выявленных  несоответствий  и/или возмещения убытков за нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе по качеству (номенклатуре, комплектности, количеству) аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания.

8.Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует  до «01» октября 2013 года, а в части взаиморасчётов – до их полного погашения.

8.2. Срок поставки аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания – в течение 125 (Ста двадцати пяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа.  Замена и монтаж  – до «01» сентября 2013 года.

8.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. Другие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых передан Подрядчику, второй находится у Заказчика.

10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Локальная смета (Приложение №2).

11. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) ИНН 7719026593, КПП 771901001 Юридический адрес: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44. Банк: ОАО «МИнБ» г. Москва, ДО «Первомайское отделение» БИК 044525600 К/с 30101810300000000600 Р/с 40502810300130000067 ОГРН 1027739185968, ОКПО 29360200, ОКВЭД 72.30, ОКАТО 45263588000 Директор __________________/ Е.Б. Сычев/ М.П. | Подрядчик: __________________/ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ___ от «__» _______ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Содержание Технического задания - Приложение № 1
 к Извещению о проведении запроса котировок цен)

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Подрядчик: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |
| Приложение № 2 |
| к Договору № ___ от «__» _______ 2013г. |

Локальная смета

(Содержание утвержденной Локальной сметы предоставляет потенциальный Участник  размещения заказа)

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Подрядчик: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |