# Приложение № 2

к Договору

№ 305-0914-11

от «____» _____________ 2014 г.

# Календарный план

| № п/п | Наименование работ по Договору | Срок окончания выполнения работ | Материалы и документы, подтверждающие выполнение работ | Стоимость этапа, с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этап 1 |
|  | Доработка АС ВПН-2010 в части: - загрузки списков адресов по КФО из внешних источников; - формирования новых отчетов оргплана; - использования нового оборудования ввода (сканеров), сканирования и отображения измененных бланков переписи населения в КФО; - дополнения правил формально-логического контроля; - выгрузки закодированных пачек для передачи на федеральный уровень в соответствии с очередностью отправки DVD; - проведения загрузки пачек и формально-логического контроля на федеральном уровне в соответствии с очередностью отправки DVD; - подготовка нормативно-справочной информации (НСИ) и загрузка в систему. | до 2 октября 2014 года | - Отчет о выполненных работах; - Акт сдачи-приемки выполненных работ. Для подсистем: 1) подсистема подготовки к проведению переписи, 2) подсистема ввода и контроля машиночитаемых документов (МЧД), 3) подсистема управления массивом пачек: - Дистрибутив на компакт-диске; - Руководство пользователя; - Программа и методика испытаний; | 4 851 138,00 |
|  | Доработка алгоритмов программного обеспечения АС ВПН-2010 в соответствии с обновленным экономическим описанием в части: - расчета показателей; - алгоритмов автокоррекции данных; - обеспечения формирования БД итогов и итоговых таблиц по отдельному КФО. | до 15 Декабря 2014 г. | - Отчет о выполненных работах; - Акт сдачи-приемки выполненных работ. Для подсистем: 1) подсистемы расчета показателей, 2) подсистемы автокоррекции данных, 3) подсистемы загрузки в БД итогов, 4) подсистемы пакетной генерации таблиц): - Дистрибутив на компакт-диске. - Руководство пользователя. - Программа и методика испытаний. | 1 951 097,00 |
|  | Доработка существующих и разработка новых макетов рабочих и публикационных таблиц для получения итогов по КФО в соответствии с изменениями в экономическом описании. | до 15 Декабря 2014 г. | - Макеты таблиц на компакт-диске. - Акт сдачи-приемки выполненных работ. | 1 966 635,00 |
|  | Информационно-технологическое сопровождение регионального и федерального уровней в IV кв. 2014 г. при проведении работ: - подготовка к проведению переписи средствами подсистемы ППР; - обработка первичных материалов на региональном уровне средствами подсистемы ввода и ЭК; - выгрузка и загрузка данных на внешние носители средствами подсистемы выгрузки на DVD; - получение предварительной оценки итогов; - установка программного обеспечения АС ВПН-2010 на РУ и ФУ. | до 15 Декабря 2014 г. | - Отчет о выполненных работах. - Акт сдачи-приемки выполненных работ. | 702 138,00 |
|  | Подготовка персонала ТОГС к работе с подсистемами (с выездом в ТОГС). | до 28 Ноября 2014 г. | - Отчет о выполненных работах. - Акт сдачи-приемки выполненных работ. | 1 998 977,00 |
|  | Подготовка и настройка оборудования, установка общесистемного ПО, развертывание цепочки АС ВПН-2010 на федеральном уровне для проведения автоматизированной обработки и получения итогов по КФО. | до 29 Октября 2014 г. | - Отчет о выполненных работах. - Акт сдачи-приемки выполненных работ. | 1 703 283,00 |
| ИТОГО Этап 1: | 13 173 268,00 |
| Этап 2 |
|  | Информационно-технологическое сопровождение федерального уровня в I-IV кв. 2015 года при проведении работ: - ФЛК; - формирование итогов переписи. | до 15 Декабря 2015 г. | - Отчет о выполненных работах. - Акт сдачи-приемки выполненных работ. | 216 782,00 |
|  | Подготовка данных по КФО до проведения ФЛК с целью получения предварительной оценки итогов и анализа необходимости применения дополнительных правил ФЛК и автокоррекции. | до 28 Января 2015 г. | - Данные для подготовки отчета о выполненных работах. - Акт сдачи-приемки выполненных работ. | 619 372,00 |
|  | Формирование нерегламентных таблиц, включая запросы к первичным и итоговым данным КФО (не более 10). | до 27 Ноября 2015 г. | Данные для подготовки отчета о выполненных работах. Акт сдачи-приемки выполненных работ. | 1 677 345,00 |
| ИТОГО Этап 2: | 2 513 499,00 |
| ВСЕГО: | 15 686 767,00 |

| Заказчик: Первый заместитель директора ГМЦ Росстата ______________ Х.У.Грошева М.П. «__» ________ 2014 г. | Исполнитель: Генеральный директор ООО «Современные информационные технологии» ____________________ Д.В.Голубев М.П. «___» _____________ 2014 г. |
| --- | --- |