Документация о закупке

на предмет выполнения работы по теме «Развитие программно-технологического инструментария выгрузки информационного фонда статистической информации из баз данных в среде  УИС СТАТЭК»                из единственного источника

1. Установленные Заказчиком требования к выполнению работ:

  - Общие  сведения

###### Работы выполняются для обеспечения исполнения Договора                   № 110-03-2016 от 03.06.2016 на выполнение работ по подготовке и поставке в Банк России  информационного фонда Росстата, формируемого на региональном и федеральном уровнях, заключенный между  Центральным банком Российской Федерации (Банк России), именуемым в дальнейшем «Генеральный Заказчик», и  Федеральным государственным унитарным предприятием Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

  - Цель работы

Целью работы является развитие программно-технологического инструментария выгрузки информационного фонда статистической информации из баз данных в среде  УИС СТАТЭК во всех ТОГС, подлежащей передаче в ЦБРФ (ПТИЦБ), в виде перечня отчитавшихся объектов и xml-отчетов  в полном соответствии с xml-шаблонами, размещенными на Интернет - портале Росстата.

  - Характеристика объекта автоматизации и общие требования к ПТИЦБ

    - Требуется доработать средства выгрузки xml-отчетов и перечня отчитавшихся объектов из баз статистических данных по формам статистического наблюдения, указанным в Приложении 2 к Техническому заданию.

XML-отчеты должны формироваться в соответствии с Унифицированным форматом электронных версий форм, разработанным Росстатом и утвержденным приказом Росстата от 28 октября 2010 г. № 372. Все xml-отчеты должны полностью соответствовать xml-шаблонам, размещенным на портале Росстата (соответствие выгружаемых xml-отчетов xml-шаблонам, размещенным на портале Росстата, гарантируется корректной установкой и использованием комплексов электронной обработки данных в среде УИС СТАТЭК в каждом ТОГС и не входит в зону ответственности ПТИЦБ). В выгружаемых отчетах не должна присутствовать информация по следующим позициям: Руководитель организации (ФИО), Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность), Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО), Контактный телефон.

    - Средства должны включать программно-технологический инструментарий для (ПТИЦБ), обеспечивающий:

  - Выгрузку xml-отчетов для каждого кода ОКУД по текущему периоду обработки соответствующей формы статотчетности в каждом ТОГС (фонд № 1) для структур форм статотчетности, утвержденных на 2016 год.

  - Выгрузку перечня отчитавшихся объектов  для каждого кода ОКУД по текущему периоду обработки соответствующей формы  статотчетности  в составе следующих полей: ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД, Наименование организации в каждом ТОГС (фонд №2).

  - Выгрузка файлов по пп.1.3.2.1., 1.3.2.2. настоящей Документации о закупке должна осуществляться в виде архивных файлов, поименованных в соответствии с правилами, указанными в Приложении 3 Технического задания  и  имеющих состав, согласно правилам Приложения 4 Технического задания.

  - Для каждого кода ОКУД одного периода в ТОГС должен формироваться сопроводительный документ, структура которого описана в  Приложении 5 Технического задания.

  - Требования к составу функций, реализуемых ПТИЦБ

- Выгрузка файлов по пп.1.3.2.1., 1.3.2.2. настоящей Документации о закупке  в каждом ТОГС должна осуществляться в текущем периоде обработки данных однократно автоматически путем запуска ПТИЦБ по фондам № 1, 2 в соответствии с Приложением 3 к Техническому заданию.

- ПТИЦБ должен предусматривать подготовку результирующих файлов по п.1.4.1. настоящей Документации о закупке для передачи из ТОГС в ГМЦ Росстата путем выгрузки подготовленных архивных файлов в служебный каталог ПТИЦБ с целью дальнейшего их использования специалистами ТОГС для дальнейшей передачи средствами СПД-SB.

  - Порядок развития и доработки ПТИЦБ

- Развитие и доработка ПТИЦБ должны обеспечить реализацию всех требований, указанных в разделах 1.3.и 1.4. настоящей Документации о закупке.

- Развитие и доработка ПТИЦБ должны осуществляться в соответствии с календарным планом, указанным в Таблице 1.

Таблица 1

Календарный план разработки, внедрения и сопровождения ПТИЦБ

| № п/п | Наименование работы | Срок выполнения | Результаты разработки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Развитие ПТИЦБ для обработки следующих форм статистической отчетности: - № 2 - приватизация «Сведения о приватизации имущественного комплекса государственного или муниципального унитарного предприятия»; - № 3 – приватизация «Сведения о средствах от приватизации государственного и муниципального имущества»; - № 1 - кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива»; - № 2 - кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов»; - № 3 - кооператив «Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов»; - № 4 - кооператив «Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)»; - № 1-биржа «Сведения об объемах реализации отдельных товаров на биржах и торговых (биржевых) секциях»; - № ДАФЛ «Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга»; - № 1-СК «Сведения о деятельности страховщика»); - № П-2 «Сведения об - инвестициях в нефинансовые активы»; - № П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах»; - № 1-ДА (услуги) «Обследование деловой активности в сфере услуг»; - № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»; - № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации». В течение I этапа производятся исправления ошибок функционирования ПТИЦБ по замечаниям ТОГС, ГМЦ Росстата. | 20 июля 2016 года | ПТИЦБ, включающий формы первого этапа, и инструкции по эксплуатации для ТОГС |  |
| 2 | Развитие ПТИЦБ для обработки следующих форм статистической отчетности: - № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности» (Предварительные данные); - № 12-Ф «Сведения об использовании денежных средств»; - № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально-ориентированной некоммерческой организации»; - разделы II, III, V, VI, VIII формы № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организаций» (Предварительные данные); - ИАП «Обследование инвестиционной активности организаций»; В течение II этапа производятся исправления ошибок функционирования ПТИЦБ по замечаниям ТОГС, ГМЦ Росстата. | 26 июля 2016 года | ПТИЦБ, включающий формы второго этапа, и инструкции по эксплуатации для ТОГС |  |
| 3 | Исправление ошибок функционирования ПТИЦБ по замечаниям ТОГС, ГМЦ Росстата | 25 декабря 2016 года | ПТИЦБ и инструкции по эксплуатации | Выполняется на основе письма ГМЦ Росстата |
| 4 | Консультационное сопровождение ПТИЦБ | 31 марта 2017 года |  | Выполняется на основе письма ГМЦ Росстата |

  - Результаты  работы

Результаты работы должны содержать:  ПТИЦБ, включающий формы первого и второго  этапов, и инструкции по эксплуатации для ТОГС.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – не установлены.

4. Место, условия и срок выполнения работ:

| Место выполнения работ: | Результаты работы должны быть представлены в ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: | С «08» июля 2016 года по «31» марта 2017 года. |
| Условия выполнения работ: | В соответствии с Договором |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 900 000  (Девятьсот  тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 137 288 (Сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей                         14 копеек.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

# Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии  с Календарным планом выполнения работ на основании счета, выставленного Исполнителем, при условии поступления Заказчику средств от Генерального Заказчика.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота):

# Цена в Договоре включает  компенсацию издержек Исполнителя и причитающуюся ему оплату, а также все налоги, сборы и пошлины, подлежащие оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.